Procesontwerp Agent Assist

Level 1 – Cognitieve Ondersteuning

PDD Digitale Medewerker Dani – Gemeente Den Haag

Dani bewijst: voorspelbaar, nuttig, betrouwbaar

| Subdocument | Sub 1: PDD Agent Assist (Level 1) |
| --- | --- |
| Hoort bij | Beleidsstuk Digitale Medewerker Den Haag v2.0 |
| Level | 1 – Cognitieve Ondersteuning |
| Domein | KCC intern – Parkeervergunningen + FAQ |
| Versie | 1.0 |
| Datum | Februari 2026 |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

# Inhoudsopgave

# 1. Inleiding

## 1.1 Doel van dit document

Dit Process Design Document (PDD) beschrijft het concrete procesontwerp voor de Level 1-inzet van digitale medewerker Dani: Agent Assist. In deze configuratie ondersteunt Dani KCC-medewerkers achter de schermen bij het beantwoorden van inwonervragen. Dani interacteert niet direct met inwoners.

Dit document is een subdocument van het Beleidsstuk Digitale Medewerker Gemeente Den Haag v2.0 en operationaliseert de strategie beschreven in hoofdstuk 6 van dat document.

## 1.2 Positionering op de verantwoordelijkheidsladder

| Kenmerk | Invulling Level 1 |
| --- | --- |
| Verantwoordelijkheid | Bij de mens. AI assisteert, beslist niet. |
| Publiek | Alleen KCC-medewerkers (intern) |
| Risico voor inwoner | Nul – Dani is niet zichtbaar voor inwoners |
| Kernfunctie | Kennis zoeken, antwoorden suggereren, context voorbereiden, kennislacunes detecteren |
| Governance-impact | Minimaal – geen Algoritmeregister nodig, ethische workshop van 2 uur volstaat |
| Gating naar Level 2 | Correctheid ≥95%, coverage ≥80%, medewerker-NPS ≥7/10 |

## 1.3 Waarom Agent Assist het eerste initiatief is

De keuze om te starten met interne ondersteuning volgt direct uit de verantwoordelijkheidsladder:

- Snelste leercyclus: elke interactie genereert data over kenniskwaliteit zonder inwonersrisico.

- Draagvlak: medewerkers ervaren Dani als hulpmiddel, niet als vervanging.

- Kennisvalidatie: voordat Dani antwoorden aan inwoners geeft, moeten medewerkers die als correct hebben beoordeeld.

- Governance: geen registratieplicht, geen IAMA-toetsing, geen inwonersimpact.

- Vindbaarheid: het kernprobleem is classificatie, niet beantwoording. Agent Assist lost precies dit op.

# 2. Scope & Afbakening

## 2.1 In scope

Domein: Parkeervergunningen + brede FAQ

- Aanvraagprocedure en -voorwaarden parkeervergunningen

- Statusvragen en doorlooptijden (inclusief verhuizing + BRP-afhankelijkheid)

- Tarieven en betalingswijzen

- Parkeerapp-storingen en alternatieven

- Veelgestelde FAQ’s over gemeentelijke diensten (brede scope)

Kanalen waarop medewerkers worden ondersteund

- Telefonie (14070): Dani zoekt mee tijdens het gesprek en toont suggesties op het scherm.

- Chat (LiveCom): Dani biedt antwoordsuggesties in een apart paneel naast het chatvenster.

- E-mail: Dani bereidt een conceptantwoord voor dat de medewerker kan aanpassen (should-have).

## 2.2 Buiten scope (Level 1)

- Directe interactie met inwoners (Level 2)

- Transacties die BSN-verificatie vereisen (Level 3)

- Koppelingen met backofficesystemen voor mutaties (Level 3)

- Proactieve notificaties aan inwoners (Level 4)

## 2.3 Aannames en randvoorwaarden

- Toegang tot DenHaag.nl content is technisch haalbaar.

- Toegang tot relevante SharePoint-pagina’s wordt verleend door de gemeente.

- KCC-medewerkers krijgen een apart dashboard of zijpaneel voor Dani-suggesties.

- Er is bereidheid bij minimaal 5–10 medewerkers om als pilot-groep te fungeren.

- De wekelijkse verbetercyclus wordt geborgd door Adil als AI Use Case Manager.

# 3. Procesontwerp

## 3.1 Hoofdproces: medewerker-ondersteunde beantwoording

Het hoofdproces beschrijft de stappen van het moment dat een inwoner een vraag stelt tot het moment dat de medewerker het antwoord communiceert, ondersteund door Dani.

| # | Actor | Actie | Dani’s rol | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inwoner | Stelt vraag via telefoon, chat of e-mail | Detecteert binnenkomende vraag | Vraagherkenning |
| 2 | Dani | Analyseert vraag, zoekt in goedgekeurde kennisbronnen | — | Antwoordsuggestie(s) |
| 3 | Dani | Presenteert top-3 suggesties met bronvermelding | — | Suggestiepaneel |
| 4 | Medewerker | Beoordeelt suggesties, selecteert of past aan | Wacht op feedback | Gekozen antwoord |
| 5 | Medewerker | Communiceert antwoord aan inwoner | — | Afgehandeld contact |
| 6 | Medewerker | Geeft feedback: correct / deels / onjuist | Registreert feedback | Kwaliteitsdata |
| 7 | Dani | Logt kennislacune bij ‘geen match’ of ‘onjuist’ | — | Verbeterbacklog |

## 3.2 Subproces: kennislacune-detectie

Wanneer Dani geen betrouwbaar antwoord vindt of de medewerker een suggestie als onjuist beoordeelt:

- Stap 1: Dani logt de vraag, het ontbrekende onderwerp en de context.

- Stap 2: Het kennislacune-item verschijnt in het wekelijkse verbeterrapport.

- Stap 3: Adil prioriteert het item en wijst het toe.

- Stap 4: Kennisbron wordt aangevuld of gecorrigeerd.

- Stap 5: Dani pikt de gewijzigde content op bij de volgende sync.

Dit is de snelste leercyclus: elke ontbrekende of onjuiste suggestie leidt tot concrete verbetering. Na verloop van tijd neemt het aantal lacunes af – de dalende trend is zelf een KPI.

## 3.3 Subproces: contextvoorbereiding bij overdracht

Wanneer een medewerker een gesprek doorverbindt of een terugbelnotitie aanmaakt:

- Dani vat automatisch de vraag samen en welke informatie al is verstrekt.

- Deze samenvatting wordt bijgevoegd bij de overdracht of TBN.

- De ontvangende medewerker heeft direct context.

## 3.4 Procesvariant per kanaal

| Kanaal | Hoe Dani assisteert | Interface |
| --- | --- | --- |
| Telefonie | Medewerker typt kernwoorden of Dani luistert mee. Suggesties verschijnen real-time. | Agent Assist-dashboard naast telefoonsysteem |
| Chat | Dani leest inkomende chatberichten mee en toont suggesties in zijpaneel. | Zijpaneel naast LiveCom-venster |
| E-mail | Dani analyseert inkomende e-mail en bereidt conceptantwoord voor. | Conceptantwoord in dashboard (should-have) |

# 4. Kennisarchitectuur

## 4.1 Goedgekeurde kennisbronnen

| Bron | Content | Sync-frequentie | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| DenHaag.nl | Parkeervergunningen, openingstijden, afspraken, FAQ’s | Dagelijks | Primair |
| SharePoint intern | Kennisartikelen, procesbeschrijvingen, onderwaterschermen | Dagelijks + event-driven | Primair |
| Interne FAQ-database | Veelgestelde vragen en standaardantwoorden | Event-driven | Secundair |

## 4.2 Deterministisch kader

Dani genereert geen antwoorden uit eigen kennis. Alle suggesties zijn gebaseerd op opgehaalde content uit goedgekeurde bronnen (RAG):

- Elk antwoord bevat een bronvermelding die de medewerker kan verifiëren.

- Als er geen relevante bron wordt gevonden, geeft Dani dit expliciet aan.

- Dani doet geen aannames, trekt geen conclusies en geeft geen meningen.

- Bij tegenstrijdige bronnen signaleert Dani dit aan de medewerker.

## 4.3 Kenniskwaliteitscyclus

| # | Fase | Actie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feedback | Medewerker beoordeelt suggestie (correct/deels/onjuist) | KCC-medewerker |
| 2 | Detectie | Platform logt lacune bij onjuist of geen match | Freeday-platform |
| 3 | Analyse | Wekelijks rapport: top-lacunes, trends, verbeterkansen | Freeday |
| 4 | Prioritering | AI Use Case Manager selecteert top-items | Adil |
| 5 | Correctie | Bron wordt aangevuld of gecorrigeerd | Content-eigenaar (GDH) |
| 6 | Sync | Platform pikt wijziging op bij volgende sync | Freeday-platform |
| 7 | Validatie | Correctheid van aangepast antwoord wordt gemonitord | Freeday + Adil |

# 5. Functionele Specificaties

## 5.1 Must-haves

| # | Functie | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| F01 | Antwoordsuggesties | Doorzoekt goedgekeurde kennisbronnen en presenteert top-3 antwoorden met bronvermelding. |
| F02 | Feedbackmechanisme | Per suggestie: correct / deels correct / onjuist. Voedt de kenniskwaliteitscyclus. |
| F03 | Kennislacune-detectie | Automatische logging bij onjuist of geen match als kennislacune. |
| F04 | Dashboard | Overzicht correctheidsscores, adoptiestatistieken, top-lacunes en trends. |
| F05 | Bronvermelding | Elk antwoord toont exacte bron (URL of documentnaam). |
| F06 | DenHaag.nl-integratie | Dagelijkse synchronisatie relevante pagina’s. |
| F07 | SharePoint-integratie | Dagelijkse + event-driven synchronisatie kennisartikelen. |
| F08 | Determinisme | Geen antwoorden uit modelkennis. Uitsluitend RAG-gebaseerd. Bij geen match: expliciete melding. |

## 5.2 Should-haves

| # | Functie | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| S01 | Contextvoorbereiding | Bij doorverbindingen/TBN’s genereert Dani samenvatting van vraag en verstrekte informatie. |
| S02 | Meertaligheid | Nederlands (primair) en Engels (secundair). |
| S03 | Verbeterrapportage | Wekelijks geautomatiseerd rapport met top-10 lacunes, correctheidstrend, adoptiecijfers. |
| S04 | Classificatie | Automatische categorisering inkomende vragen voor managementinzicht. |

## 5.3 Nice-to-haves (voorbereiding Level 2)

| # | Functie | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| N01 | Meeluisterfunctie telefonie | Real-time transcriptie telefoongesprek met live suggesties. |
| N02 | E-mail conceptantwoorden | Automatische conceptantwoorden voor inkomende e-mails, ter review. |
| N03 | Sentiment-indicatie | Urgentie/emotie-indicatie zodat medewerker kan afstemmen. |

# 6. KPI’s & Meetkader Level 1

## 6.1 Primaire KPI’s

| KPI | Definitie | Doel | Meetmoment | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correctheid | % suggesties beoordeeld als correct | ≥95% | Dagelijks | Platform |
| Coverage | % vragen met ≥ 1 relevante suggestie | ≥80% | Wekelijks | Platform |
| Adoptie | % medewerkers dat Dani ≥ 3x/dag gebruikt | ≥70% | Wekelijks | Platform |
| Leertempo | # nieuwe lacunes per week | Dalend | Wekelijks | Rapport |
| AHT-impact | Verandering gem. afhandeltijd | Dalend | Na 4 weken | KCC-data |
| Medewerker-NPS | Tevredenheidsscore medewerkers | ≥7/10 | Na 4 weken | Enquête |

## 6.2 Gating-criteria naar Level 2

De overgang van Level 1 naar Level 2 vereist:

- Correctheid ≥ 95% over minimaal 500 beoordeelde interacties

- Kenniscoverage ≥ 80%

- Medewerker-NPS ≥ 7/10

- Geen kritieke kennislacunes

- Ethische workshop afgerond

- Algoritmeregister-registratie voorbereid

Beslissing door Adil en Hans-Erik.

## 6.3 Wat we bewust niet meten op Level 1

- CSAT inwoners (geen inwonerscontact)

- Automatiseringsrate / deflection rate (geen zelfstandige afhandeling)

- Kostenbesparing (lagging indicator)

# 7. Fasering & Uitrol

## 7.1 Planning

| Week | Fase | Activiteiten | Betrokkenen |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Kickoff & configuratie | Scopebepaling, procesinventarisatie, toegang kennisbronnen | Freeday + Adil |
| Week 2 | Build & test | Dani configureren, eerste testversie, intern testen | Freeday + projectteam |
| Week 3 | UAT + pilot start | UAT projectteam. Start pilot 5–10 medewerkers. | Projectteam + pilot |
| Week 4 | Pilot afronding | Evaluatie, KPI-meting, go/no-go operationeel | Projectteam + Freeday |
| Week 5–8 | Operationeel + hypercare | Structurele inzet, dagelijkse monitoring, verbetercyclus | KCC + Freeday |

## 7.2 Hypercare-protocol

- Week 5: Dagelijkse review alle suggesties, directe bugfixes, dagelijks sync-call.

- Week 6: Analyse eerste week, kennisbank aanvullen, prompt-tuning, weekrapport.

- Week 7: Monitoring stabilisatie KPI’s, optionele training sessie.

- Week 8: Evaluatie hypercare, overdracht standaard SLA, go/no-go Level 2.

## 7.3 Go/no-go momenten

| Moment | Criteria | Beslisser |
| --- | --- | --- |
| Einde week 4 | Pilot succesvol: correctheid ≥90%, adoptie ≥60%, geen blokkers | Adil + Hans-Erik |
| Einde week 8 | Operatie stabiel: correctheid ≥95%, coverage ≥80%, NPS ≥7 | Adil + Hans-Erik |
| Na week 8+ | Klaar voor Level 2: alle gating-criteria behaald | Adil + Hans-Erik + stuurgroep |

# 8. Rollen & Verantwoordelijkheden

| Rol | Wie | Verantwoordelijkheden Level 1 |
| --- | --- | --- |
| AI Use Case Manager | Adil | Wekelijkse verbetercyclus. Prioritering kennislacunes. KPI-monitoring. Go/no-go advisering. |
| Projecteigenaar | Hans-Erik | Stuurgroeprapportage. Budgetverantwoordelijkheid. Escalatiepunt. Definitieve go/no-go. |
| KCC-medewerker (pilot) | 5–10 medewerkers | Dagelijks gebruik Dani. Feedback per suggestie. Signaleren issues. Ambassadeursrol. |
| Implementatie | Remco Smith (Freeday) | Technische configuratie. Integratie kennisbronnen. Platform-monitoring. Incident response. |
| Projectleider | Marcus Groeneveld (Freeday) | Projectcoördinatie. Stakeholder management. Rapportage. Escalatie. |
| Content-eigenaar | Gemeente Den Haag | Aanvullen/corrigeren kennisbronnen. Validatie inhoud. Goedkeuring nieuwe content. |

# 9. Risico’s & Mitigatie

| Risico | Kans | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lage adoptie medewerkers | Medium | Hoog | Vroege betrokkenheid pilot-groep, ambassadeurs, directe feedback-loop, zichtbare verbeteringen. |
| Onvoldoende kenniscoverage | Medium | Medium | Dagelijkse sync, event-driven updates, wekelijkse lacune-rapportage, prioritering door Adil. |
| Incorrecte suggesties | Laag | Hoog | Deterministisch kader (RAG-only), bronvermelding, medewerker als filter, snelle correctiecyclus. |
| Technische integratie-issues | Medium | Medium | Leverancierservaring (Waternet), gefaseerde aanpak, fallback op handmatige upload. |
| Gebrek beschikbare kennis | Medium | Hoog | Start met best-gedocumenteerd domein (parkeren). FAQ als vangnet. Lacune-detectie ingebouwd. |
| Weerstand organisatie | Laag | Medium | Level 1 is hulpmiddel, niet vervanging. Geen inwonersimpact. Directe medewerkerwaarde. |
| Privacy/compliance | Laag | Hoog | Geen BSN. Geen inwonersdata. EU-only. AVG-compliant. Geen Algoritmeregister nodig. |

# 10. Voorbereiding op Level 2

Dit document beschrijft Level 1, maar de implementatie bereidt Level 2 alvast voor:

| Element | Wat we leren op Level 1 | Hoe dit Level 2 voorbereidt |
| --- | --- | --- |
| Kenniscoverage | Welke onderwerpen volledig gedekt zijn | Level 2 start met bewezen correcte content |
| Antwoordformulering | Welke formuleringen werken voor medewerkers | Level 2 gebruikt dezelfde formuleringen voor inwoners |
| Escalatiepatronen | Bij welke vragen medewerkers afwijken van suggesties | Level 2 kan hier proactief escaleren |
| Vraagclassificatie | Verdeling vraagtypen en complexiteit | Level 2 kan scope precies afbakenen |
| Feedbackdata | Correctheidsscores en patronen | Level 2 start met gevalideerde kennisbasis |

Level 1 is niet slechts een tussenstap. Het is de fundamentlaag waarop alle volgende levels worden gebouwd. Zonder bewezen Level 1-kwaliteit is Level 2 een gok.