Procesontwerp Parkeervergunningen

Level 3 – Taakuitvoering

PDD Digitale Medewerker Dani – Gemeente Den Haag

Gedelegeerde verantwoordelijkheid binnen scope

| Subdocument | Sub 2: PDD Parkeervergunningen (Level 3) |
| --- | --- |
| Hoort bij | Beleidsstuk v2.0 |
| Level | 3 – Taakuitvoering |
| Prerequisite levels | Level 1 (Agent Assist) + Level 2 (Begeleide Interactie) |
| Domein | Parkeervergunningen |
| Versie | 2.0 |
| Datum | Februari 2026 |
| Classificatie | Vertrouwelijk |

# Inhoudsopgave

# 1. Positionering & Prerequisites

## 1.1 Verantwoordelijkheidsniveau

Dit document beschrijft een Level 3-toepassing van Dani: taakuitvoering binnen het parkeervergunningendomein. Op dit niveau heeft Dani gedelegeerde verantwoordelijkheid binnen een gedefinieerde scope, met menselijke terugval bij uitzonderingen.

Level 3 betekent dat Dani zelfstandig taken afrondt – van vraagherkenning tot formulierinvulling of informatieverstrekking – zonder tussenkomst van een medewerker, tenzij de situatie buiten scope valt.

## 1.2 Wat er eerst stabiel moet zijn

Dit PDD kan pas worden geïmplementeerd wanneer de onderliggende levels bewezen stabiel zijn:

| Level | Wat bewezen moet zijn | Gating-criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Correctheid suggesties, kenniscoverage, medewerkeradoptie, leertempo | Correctheid ≥95%, coverage ≥80%, NPS ≥7/10 | Vereist |
| Level 2 | CSAT inwoners, automatiseringsrate, escalatielogica, geen kritieke incidenten | CSAT ≥4.0, automatisering ≥50%, escalatie ≤30% | Vereist |

Zonder bewezen Level 1-kwaliteit weet je niet of de antwoorden kloppen. Zonder bewezen Level 2-kwaliteit weet je niet wanneer Dani moet stoppen. Level 3 zonder deze basis is een gok.

## 1.3 Waarom parkeervergunningen

- Veruit het grootste onderwerp bij 14070: 69.897 telefoongesprekken/jaar, 583.500 landingspagina-views.

- 68% van alle TBN’s (8.120 stuks), waarvan 24% niet nagekomen.

- Hoog volume, relatief gestructureerd proces – ideaal voor taakautomatisering.

- Kennisbasis al opgebouwd en gevalideerd via Level 1 en Level 2.

# 2. Scope & Afbakening

## 2.1 In scope (Level 3)

Taken die Dani zelfstandig kan uitvoeren:

- Informatieverstrekking parkeervergunningen (aanvraagprocedure, voorwaarden, tarieven)

- Statusvragen afhandelen (doorlooptijden, BRP-verhuizing afhankelijkheid)

- Formulierinvulling begeleiden (stapsgewijs door aanvraagproces leiden)

- Betalingsinformatie verstrekken (tarieven, betaalwijzen, betaaltermijnen)

- Veelgestelde vragen volledig afhandelen zonder menselijke tussenkomst

- Doorverwijzing naar correct proces bij samenloop (bijv. verhuizing + parkeervergunning)

## 2.2 Buiten scope (Level 3)

- BSN-verificatie en persoonsgebonden informatie opvragen – vereist identificatie-integratie

- Daadwerkelijke mutaties in het vergunningensysteem – vereist backoffice-koppeling

- Bezwaar en beroep – juridisch domein, vereist menselijke beoordeling

- Betalingsproblemen – financieel domein, vereist menselijke escalatie

- Klachten – altijd menselijke afhandeling

## 2.3 Escalatiecriteria

Dani escaleert naar een menselijke medewerker wanneer:

- De vraag buiten het gedefinieerde domein valt

- De inwoner expliciet om een mens vraagt

- Er persoonsgebonden informatie nodig is die Dani niet kan verifiëren

- De inwoner emotioneel of gefrustreerd is (sentiment-detectie)

- De conversatie meer dan 3 verduidelijkingsrondes nodig heeft

- Er een technische storing is in de kennisbronnen

# 3. Procesontwerp

## 3.1 Hoofdproces: zelfstandige afhandeling parkeervergunning-vraag

| # | Actor | Actie | Kanaal | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inwoner | Stelt vraag via webchat of telefoon | Chat / Telefonie | Inkomende vraag |
| 2 | Dani | Classificeert vraag: parkeerdomein ja/nee | Intern | Classificatie |
| 3 | Dani | Herkent intentie (aanvraag, status, tarief, storing, etc.) | Intern | Intentie-match |
| 4 | Dani | Stelt verduidelijkende vraag indien nodig (max. 3 rondes) | Chat / Telefonie | Verduidelijking |
| 5 | Dani | Zoekt antwoord in gevalideerde kennisbasis | Intern | Antwoord |
| 6 | Dani | Presenteert antwoord met bronvermelding aan inwoner | Chat / Telefonie | Informatieverstrekking |
| 7 | Dani | Bij formulier: begeleidt stapsgewijs door invulproces | Chat | Formulierassistentie |
| 8 | Dani | Vraagt bevestiging: is de vraag beantwoord? | Chat / Telefonie | CSAT-moment |
| 9 | Dani | Logt interactie, classificatie, tevredenheid | Intern | Analytics-data |
| 10 | Dani | Bij escalatie: draagt over met volledige context | Chat / Telefonie | Warme overdracht |

## 3.2 Subproces: formulierondersteuning

Bij aanvragen die een formulier vereisen (bijv. eerste aanvraag parkeervergunning):

- Stap 1: Dani detecteert dat de inwoner een aanvraag wil doen.

- Stap 2: Dani controleert of de inwoner voldoet aan de basisvoorwaarden (postcode, woonsituatie).

- Stap 3: Dani leidt de inwoner stapsgewijs door de velden: adres, kenteken, type vergunning.

- Stap 4: Bij ieder veld valideert Dani de invoer (format, volledigheid).

- Stap 5: Dani toont een samenvatting ter bevestiging.

- Stap 6: Na bevestiging stuurt Dani de inwoner naar het juiste webformulier met vooringevulde velden (indien technisch mogelijk) of een duidelijke link.

Let op: Dani dient het formulier niet in namens de inwoner. Dani begeleidt en verwijst. De daadwerkelijke transactie blijft bij de inwoner (of vereist BSN-verificatie op een later level).

## 3.3 Subproces: escalatie met context

Wanneer Dani escaleert naar een menselijke medewerker:

- Volledige gespreksgeschiedenis wordt meegegeven.

- Classificatie en intentie worden vermeld.

- Reeds verstrekte informatie wordt samengevat.

- Reden voor escalatie wordt expliciet benoemd.

- De inwoner wordt geïnformeerd: “Ik verbind u door met een collega die u verder kan helpen.”

## 3.4 Procesvariant: telefonische afhandeling

Bij telefonie werkt het proces vergelijkbaar, maar met spraak als interface:

- Dani communiceert via spraak (text-to-speech) of ondersteunt de IVR-routing.

- Bij complexe vragen schakelt Dani sneller door naar een medewerker.

- Formulierondersteuning is niet beschikbaar via telefonie – Dani verwijst naar het online formulier.

# 4. Kennisdomein Parkeervergunningen

## 4.1 Inhoudelijke scope

Het kennisdomein parkeervergunningen omvat de volgende onderwerpen:

| Onderwerp | Voorbeeldvragen | Complexiteit |
| --- | --- | --- |
| Aanvraagprocedure | Hoe vraag ik een parkeervergunning aan? Welke documenten heb ik nodig? | Laag |
| Voorwaarden | Kom ik in aanmerking? Ik woon net in Den Haag, kan ik al aanvragen? | Medium (BRP) |
| Tarieven | Wat kost een parkeervergunning in mijn wijk? Zijn er kortingen? | Laag |
| Statusvraag | Ik heb 2 weken geleden aangevraagd, hoe lang duurt het nog? | Medium (doorlooptijd) |
| Verhuizing | Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn vergunning? | Hoog (samenloop) |
| Parkeerapp | De app werkt niet, wat moet ik doen? Welke apps zijn er? | Laag |
| Bezoekersvergunning | Hoe werkt de bezoekersregeling? Kan ik dag-tegoed kopen? | Medium |
| Gehandicapten-parkeren | Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerkaart aan? | Hoog (apart proces) |
| Bedrijfsvergunning | Kan mijn bedrijf een parkeervergunning krijgen? | Medium |
| Klachten/bezwaar | Ik ben het niet eens met de afwijzing | Escalatie → mens |

## 4.2 Kennisbronnen

- DenHaag.nl/parkeren: primaire bron (dagelijkse sync)

- SharePoint KCC-kennisbank: aanvullende info en procesbeschrijvingen

- Tarieven-overzicht: specifiek document met actuele tarieven per wijk

- Procedurebeschrijving aanvraag: stapsgewijs overzicht met doorlooptijden

## 4.3 Kennisvalidatie

De kennisbasis voor Level 3 is al opgebouwd en gevalideerd via Level 1 (medewerker-feedback) en Level 2 (inwonersinteractie). Bij Level 3-implementatie wordt aanvullend gevalideerd:

- Zijn alle formuliervelden correct gemapped aan kennisartikelen?

- Zijn doorlooptijden actueel? (afstemming met backoffice)

- Zijn uitzonderingsscenario’s (verhuizing, BRP, bedrijf) correct gedocumenteerd?

# 5. Functionele Specificaties Level 3

## 5.1 Must-haves

| # | Functie | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| F01 | Intentieherkenning parkeren | Classificeert inkomende vraag naar parkeersubdomein (aanvraag, status, tarief, etc.) |
| F02 | Zelfstandige informatieverstrekking | Beantwoordt vragen volledig zonder menselijke tussenkomst, met bronvermelding |
| F03 | Formulierbegeleiding | Leidt inwoner stapsgewijs door aanvraagproces met validatie per veld |
| F04 | Escalatie met context | Draagt over naar mens met volledige gespreksgeschiedenis en classificatie |
| F05 | Verduidelijkingsdialoog | Stelt gerichte vragen bij ambigue input (max. 3 rondes) |
| F06 | CSAT-meting inline | Vraagt na afloop of de vraag is beantwoord |
| F07 | Multichannel | Beschikbaar via webchat en telefonie met kanaal-specifiek gedrag |
| F08 | Kennisbank-integratie | Real-time queries op gevalideerde parkeerkennis |

## 5.2 Should-haves

- Doorverwijzing naar gerelateerde diensten (bijv. verhuizing → GBA, afval → HMS)

- Proactieve melding bij bekende storingen (bijv. parkeerapp down)

- Wachttijdindicatie bij escalatie naar menselijke medewerker

## 5.3 Niet op Level 3

- BSN-gekoppelde opvragen (vergunningsstatus per persoon) – vereist identificatie

- Automatische mutaties in vergunningensysteem – vereist backoffice-integratie

- Betalingen verwerken – vereist payment-integratie

# 6. KPI’s Level 3

| KPI | Definitie | Doel | Meetmoment | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSAT inwoner | Tevredenheidsscore na interactie | ≥4.0/5.0 | Per gesprek | In-chat |
| Automatiseringsrate | % vragen volledig afgehandeld door Dani | ≥60% | Wekelijks | Platform |
| Escalatieratio | % gesprekken overgedragen aan mens | ≤30% | Wekelijks | Platform |
| Gem. afhandeltijd | Tijd van eerste bericht tot afronding | < 3 min | Dagelijks | Platform |
| Deflection rate | Telefoonvolume-reductie parkeerdomein | ≥10% | Maandelijks | KCC-data |
| TBN-reductie | Reductie terugbelnotities parkeren | ≥15% | Maandelijks | KCC-data |
| First contact resolution | % in één sessie opgelost | ≥70% | Wekelijks | Platform |
| Formuliercompletie | % gestarte formulierbegeleidingen voltooid | ≥50% | Wekelijks | Platform |

## 6.1 Financiële impact

| Scenario | Reductie telefonie parkeren | Besparing/jaar |
| --- | --- | --- |
| Conservatief | 10% (6.990 gesprekken) | € 61.716 |
| Realistisch | 20% (13.979 gesprekken) | € 123.432 |
| Ambitieus | 30% (20.969 gesprekken) | € 185.148 |

Reminder: deze cijfers zijn lagging indicators die volgen uit bewezen kwaliteit op Level 1 en 2. Ze zijn niet het sturingsmechanisme voor implementatie.

# 7. Conversational Design Parkeren

## 7.1 Intenties en voorbeelddialogen

De belangrijkste intenties met voorbeeldinteracties:

Intentie: Aanvraag parkeervergunning

Inwoner: Ik wil een parkeervergunning aanvragen.

Dani: Dat kan ik u bij helpen. Heeft u al een parkeervergunning in Den Haag, of is dit uw eerste aanvraag?

Inwoner: Eerste aanvraag, ik ben net verhuisd.

Dani: Welkom in Den Haag! Voor een eerste aanvraag heeft u nodig: een inschrijving op uw nieuwe adres in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit duurt meestal enkele werkdagen na uw melding bij de gemeente. Bent u al ingeschreven op uw nieuwe adres?

Intentie: Statusvraag

Inwoner: Ik heb 2 weken geleden een vergunning aangevraagd, hoe lang duurt het nog?

Dani: De standaard doorlooptijd voor een parkeervergunning is maximaal 8 werkdagen. Als u langer dan 10 werkdagen wacht, raad ik aan contact op te nemen met 14070 zodat een collega uw aanvraag kan opzoeken. Wilt u het telefoonnummer en de openingstijden?

Intentie: Escalatie

Inwoner: Dit klopt niet, mijn aanvraag is afgewezen en ik begrijp niet waarom!

Dani: Ik begrijp dat dit vervelend is. Voor vragen over een afwijzing kan ik u het beste doorverbinden met een medewerker die uw situatie kan inzien. Ik geef de informatie die u mij al heeft gegeven door, zodat u niet opnieuw hoeft te beginnen. Een moment alstublieft.

## 7.2 Conversation boundaries

- Maximaal 3 verduidelijkingsrondes voordat Dani escaleert of een directe link aanbiedt

- Geen juridisch advies (“Ik kan geen advies geven over uw bezwaar, maar ik kan u wel doorverbinden”)

- Geen financieel advies (“De tarieven staan op DenHaag.nl, ik kan u de link sturen”)

- Altijd bronvermelding bij feitelijke informatie

- Bij onzekerheid: eerlijk zijn (“Ik heb hier geen betrouwbare informatie over”)

# 8. Technische Integraties

| Integratie | Doel | Type | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| DenHaag.nl/parkeren | Content parkeervergunningen | Webscraping/API | Beschikbaar (L1) |
| SharePoint kennisbank | Interne kennisartikelen parkeren | Microsoft Graph | Beschikbaar (L1) |
| LiveCom / webchat | Chatinterface voor inwoners | Widget-integratie | Beschikbaar (L2) |
| Telefonie (IVR) | Spraakinterface voor inwoners | SIP/API | Te configureren (L3) |
| Parkeervergunningen-systeem | Statusopvragen (read-only) | API | Te verkennen (L3+) |

Let op: de integraties voor Level 3 bouwen voort op Level 1 en 2. Webchat en kennisbronnen zijn al beschikbaar. Telefonie en backoffice-koppelingen zijn Level 3-specifiek.

# 9. Risico’s & Mitigatie

| Risico | Kans | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Onjuiste informatie aan inwoner | Laag | Hoog | RAG-only, bronvermelding, gevalideerde kennisbasis via L1+L2, snelle correctiecyclus |
| Inwoner verwacht meer dan Dani kan | Medium | Medium | Duidelijke scopecommunicatie, snelle escalatie, transparantie over AI-status |
| Formulierwijziging niet gesynchroniseerd | Medium | Hoog | Event-driven sync, dagelijkse validatie, medewerker-alerting bij discrepanties |
| Hoog escalatievolume | Medium | Medium | Iteratieve scopeuitbreiding, analyse escalatieredenen, kennisbank-aanvulling |
| Privacy-incident | Laag | Hoog | Geen BSN-verwerking, geen persoonsgebonden data, EU-only, AVG-compliant |
| Technische storing | Laag | Hoog | Graceful degradation naar menselijke medewerker, monitoring + alerting |

# 10. Uitrolstrategie Level 3

## 10.1 Fasering

- Fase 1 – Soft launch: Dani beschikbaar op specifieke parkeervergunningenpagina’s op DenHaag.nl. Gemonitord volume, 100% logging.

- Fase 2 – Gecontroleerde uitbreiding: breder beschikbaar op parkeersecties. Formulierbegeleiding geactiveerd.

- Fase 3 – Volledige livegang: alle parkeergerelateerde pagina’s + telefonie-integratie.

Per fase geldt een go/no-go op basis van CSAT, automatiseringsrate en escalatieratio.

## 10.2 Relatie met overige domeinen

Na succesvolle Level 3-implementatie voor parkeervergunningen kan het model worden uitgebreid naar andere domeinen (afval, WMO, belastingen). De kennisvalidatiecyclus (L1 → L2 → L3) wordt per domein doorlopen. De architectuur en het platform zijn herbruikbaar.